## Slide 1: WithYou: Avance Fase 2 (Desarrollo)
Profesor: Aldo Martínez
Integrantes: Miguel Pereira, Baltasar Ordoñez, José Luis Donoso, Joaquin Mendoza
Notes: PRESENTA: Baltasar · 0:25
Buenas tardes, profesor. Somos el grupo 6 y les presentamos el avance de la Fase 2 de WithYou, nuestra aplicación Android para que las personas mayores usen su teléfono hablándole con naturalidad. Vamos a ver qué cambió, cuánto llevamos, cómo está construida la app y, al final, una demostración en vivo.
Apoyo: Presentación del avance de la Fase 2. Recordar en una frase qué es WithYou: una aplicación Android que permite a personas mayores usar su teléfono hablándole con naturalidad.

## Slide 2: Índice
1. Cambios respecto al proyecto original
2. Avance del proyecto
3. Avance por fase
4. Mapa tecnológico
5. Arquitectura MVVM
6. Funcionamiento de la aplicación
7. Calidad y pruebas
8. Problemas y soluciones
9. Demostración en vivo
10. Próximos pasos
11. Conclusión
Notes: PRESENTA: Baltasar · (incluido en 0:25)
(Pasar rápido: el índice se lee solo.)

## Slide 3: Cambios respecto al proyecto original
Se mantienen el objetivo general, los cuatro objetivos específicos y la metodología Cascada. No se eliminó ninguna funcionalidad del alcance definido en la Fase 1.
Los cambios son ajustes técnicos tomados durante el desarrollo:
Decisiones abiertas cerradas
Android 8.0 como versión mínima (minSdk 26). Room para contactos e historial y DataStore para preferencias.
Voz en línea en Android Go
Android Go no trae reconocimiento sin conexión: se usa el modo en línea con reintento automático.
Desarrollo incremental
Ocho pasos, con el producto mínimo viable primero, validado en un teléfono real antes de seguir.
Pruebas unitarias adelantadas
Las pruebas unitarias se escriben junto al código. La semana 14 queda para usabilidad y compatibilidad.
Notes: PRESENTA: Baltasar · 0:45
Primero, lo importante: el proyecto no cambió. Mantenemos el objetivo general, los cuatro objetivos específicos y la metodología Cascada, y no sacamos ninguna funcionalidad del alcance. Lo que sí hicimos fueron cuatro ajustes técnicos. Cerramos dos decisiones que estaban abiertas: Android 8 como versión mínima, y Room para contactos con DataStore para preferencias. Descubrimos que los teléfonos Android Go no reconocen voz sin internet, así que usamos el modo en línea. Ordenamos el desarrollo en ocho pasos, partiendo por un producto mínimo. Y adelantamos las pruebas unitarias. Ahora Miguel les muestra cuánto llevamos.
Apoyo: Mensaje: el proyecto no cambió de objetivos ni de metodología. Lo que cambió son decisiones técnicas que estaban abiertas en la Fase 1 o que aparecieron al probar en el teléfono real.

## Slide 4: Avance del proyecto
Estado del código al 27-09-2026: pasos 1 a 3 del plan de desarrollo completos y paso 4 de 8 en curso.
58 %
de los requerimientos funcionales implementados
6 completos y 3 parciales de 13 (los parciales cuentan al 50 %).
61 pruebas automatizadas aprobadas.
2 de 8 casos de uso operativos de punta a punta.
Chart: Estado de requerimientos y casos de uso
| Casos de uso (8) | Req. no funcionales (8) | Req. funcionales (13)
Completo | 2 | 4 | 6
Parcial | 3 | 3 | 3
Pendiente | 3 | 1 | 4
Notes: PRESENTA: Miguel · 0:50
Hoy tenemos un 58 % de los requerimientos funcionales implementados. Lo calculamos así: de los 13 requerimientos, 6 están completos y 3 están parciales, que contamos a la mitad. En el gráfico se ve el detalle: en azul lo completo, en celeste lo parcial y en gris lo pendiente. Los parciales son la aclaración, la alarma y la confirmación: la lógica ya está lista y probada, solo falta su pantalla. Además, tenemos 61 pruebas automatizadas aprobadas y dos casos de uso funcionando de punta a punta.
Apoyo: Cómo se calcula el porcentaje: requerimientos funcionales completos más los parciales contados a la mitad: (6 + 1,5) / 13 = 58 %. Completos: RF-01 captura de audio, RF-02 voz a texto, RF-03 intención, RF-08 linterna y volumen, RF-09 hora y fecha, RF-13 respuesta en voz y pantalla. Parciales: RF-04 aclaración, RF-05 alarma, RF-10 confirmación (la lógica está lista, falta la pantalla). Pendientes: RF-06 llamada, RF-07 mensaje, RF-11 contactos, RF-12 preferencias.

## Slide 5: Avance por fase
Metodología Cascada: Inicio, Análisis y Diseño están cerradas; Desarrollo está en curso.
1
Inicio
Completada. Estado del arte, objetivos y acta de constitución.
2
Análisis
Completada. 13 RF, 8 RNF, 8 casos de uso y mockup.
3
Diseño
Completada. Arquitectura MVVM y modelo de datos.
4
Desarrollo
En curso (semanas 6 a 13). Pasos 1 a 3 listos; paso 4 de 8 en curso.
5
Pruebas
Adelantada en parte: 61 pruebas unitarias. Usabilidad en la semana 14.
6
Cierre
Pendiente (semanas 15 a 18).
Notes: PRESENTA: Miguel · 0:30
En la línea de fases: Inicio, Análisis y Diseño están cerradas desde la Fase 1. Desarrollo está en curso, en el paso 4 de 8. Y la fase de Pruebas ya la empezamos en parte, porque escribimos las pruebas junto con el código. Ahora José Luis les muestra con qué tecnologías lo construimos.
Apoyo: Verde: fase cerrada. Azul: fase en curso. Gris: fase por iniciar. La fase de Pruebas se adelantó en parte porque las pruebas unitarias se escriben durante el desarrollo.

## Slide 6: Mapa tecnológico
Se mantiene el stack de la Fase 1. Se agregaron Room, Navigation Component y Coroutines, y se fijaron las versiones.
Componente | Tecnología implementada
Arquitectura | MVVM por capas con inyección de dependencias manual (AppContainer)
Lenguaje y compilación | Kotlin 1.9.22 · JDK 17 · Gradle 8.2.1 + AGP 8.2.2
Versiones de Android | minSdk 26 (Android 8.0) · targetSdk 34
Plataforma / UI | Android Views + XML · Material Design 3 · Navigation Component
Reconocimiento de voz | SpeechRecognizer en español de Chile (es-CL), 3 alternativas
Síntesis de voz | TextToSpeech en español, velocidad 0,9
Interpretación de intención | IntentParser y CommandProcessor propios, basados en reglas
Ejecución de acciones | CameraManager y AudioManager · AlarmClock e Intents (pendiente)
Almacenamiento local | Room 2.6.1 (contactos e historial) · DataStore 1.0.0 (preferencias)
Estado y asincronía | ViewModel · StateFlow · Kotlin Coroutines 1.7.3
Pruebas | JUnit 4.13.2 + coroutines-test · Espresso (configurado)
Control de versiones | Git / GitHub
Notes: PRESENTA: José Luis · 0:40
Mantuvimos el stack que definimos en la Fase 1 y fijamos las versiones. La app está hecha en Kotlin, con Android 8 como versión mínima para cubrir teléfonos antiguos. Para la voz usamos las APIs nativas: SpeechRecognizer en español de Chile y TextToSpeech. Respecto a la Fase 1 agregamos tres cosas: Room para guardar contactos e historial, Navigation Component para la barra de navegación inferior, y Coroutines con StateFlow para manejar el estado de la pantalla.
Apoyo: Lo nuevo respecto a la Fase 1: Room (antes solo estaba DataStore), Navigation Component para la barra inferior y Coroutines con StateFlow para el estado de la pantalla.

## Slide 7: Arquitectura MVVM implementada
Capas en el código
View (ui/)
MainActivity, HomeFragment y layouts XML. Dibuja el estado y envía los eventos.
ViewModel
HomeViewModel expone HomeUiState con StateFlow: Idle, Listening, Processing, Responded.
Model
domain/: IntentParser y CommandProcessor. services/: voz, texto a voz y acciones, detrás de interfaces. data/: Room y DataStore.
AppContainer
Crea y conecta las capas una sola vez.
Notes: PRESENTA: José Luis · 0:45
La arquitectura MVVM que diseñamos ya está implementada en el código. La View, que es el HomeFragment, dibuja cada estado con su función render() y envía los eventos, por ejemplo cuando el usuario toca el micrófono. El ViewModel coordina todo y expone el estado de la pantalla: esperando, escuchando, procesando o respondido. Y el Model tiene la lógica: el intérprete de comandos, los servicios del teléfono y los datos. La regla clave es que el ViewModel nunca conoce a la View y depende de interfaces, no de Android. Gracias a eso podemos probar toda la lógica sin un teléfono. Miguel les explica cómo funciona por dentro.
Apoyo: Regla clave: el ViewModel nunca conoce a la View ni usa el Context de una Activity, y depende de interfaces (SpeechService, TtsService, ActionExecutor). Por eso toda la lógica se prueba con JUnit sin teléfono.

## Slide 8: Funcionamiento de la aplicación
HomeViewModel coordina el flujo; cada etapa es un componente independiente y probado.
1
Escuchar
onMicClicked() llama a startListening(). El reconocedor transcribe en es-CL y entrega hasta 3 versiones.
2
Interpretar
onResults() pasa cada versión por parse() del IntentParser (10 intenciones con confianza) y usa la mejor.
3
Decidir
process() del CommandProcessor: ejecutar, pedir confirmación, pedir aclaración, pedir un dato o rechazar.
4
Ejecutar y responder
execute() llama a setFlashlight() o changeVolume(); respond() muestra el mensaje y llama a speak() a la vez.
Ejemplo: «enciende la linterna» es no crítica y se ejecuta de inmediato. «Llama a María» es crítica: la lógica ya la deja para confirmación, y su pantalla llega en el paso 4. Si no hay respuesta en 10 s, restartWatchdog() corta la espera.
Notes: PRESENTA: Miguel · 1:05
Cada instrucción pasa por cuatro etapas, y les voy a nombrar las funciones del código. Escuchar: al tocar el micrófono, el HomeViewModel ejecuta onMicClicked(), que llama a startListening() del servicio de voz. El reconocedor transcribe en español de Chile y entrega hasta tres versiones. Interpretar: en onResults(), cada versión pasa por parse() del IntentParser, que reconoce diez intenciones con su nivel de confianza, y nos quedamos con la que mejor entiende. Decidir: process() del CommandProcessor resuelve qué hacer. Una acción simple, como la linterna, se ejecuta; una crítica, como llamar, queda para confirmación, cuya pantalla llega en el paso 4; y si la confianza es baja, pide aclaración. Ejecutar y responder: execute() llama a setFlashlight() o changeVolume(), y respond() muestra el mensaje y llama a speak() en el mismo momento. Si el reconocedor no contesta en diez segundos, restartWatchdog() corta la espera.
Apoyo: Funciones reales del código: HomeViewModel.onMicClicked(), SpeechService.startListening(), HomeViewModel.onResults(), IntentParser.parse(), CommandProcessor.process(), HomeViewModel.execute(), ActionExecutor.setFlashlight() / changeVolume(), HomeViewModel.respond(), TtsService.speak(), HomeViewModel.restartWatchdog(). Hoy, en la app, las decisiones de confirmación responden «disponible pronto» hasta que esté la pantalla del paso 4.

## Slide 9: Calidad y pruebas
Clase de prueba | Qué valida | Pruebas
TextNormalizerTest | Normalización de texto (minúsculas, tildes, formatos de hora) | 2
TimeExtractorTest | Más de 40 expresiones horarias coloquiales | 3
ContactMatcherTest | Búsqueda difusa, ambigüedades y nombres por parentesco | 8
IntentParserTest | Frases reales en español de Chile y su intención esperada | 11
CommandProcessorTest | Confirmación, aclaración, validación de hora y teléfono | 21
HomeViewModelTest | Flujo completo de la pantalla con servicios simulados | 16
Total | Todas aprobadas · prueba manual en Samsung Galaxy J2 Core (1 GB RAM) | 61
Notes: PRESENTA: Joaquín · 0:35
Para asegurar la calidad tenemos 61 pruebas automatizadas con JUnit, todas aprobadas. Probamos cada componente por separado: más de 40 formas coloquiales de decir una hora, frases reales en español de Chile, y cuándo hay que confirmar o aclarar. Para probar el flujo completo sin teléfono, reemplazamos el micrófono y la voz por versiones simuladas. Y además probamos la app en un teléfono real de gama baja, un Samsung J2 Core con 1 GB de RAM.
Apoyo: Técnica: dobles de prueba (fakes) reemplazan el micrófono, la voz y el hardware, así se valida el flujo completo, incluidos errores del reconocedor y tiempos de espera, sin teléfono. Comando: gradlew testDebugUnitTest.

## Slide 10: Problemas encontrados y soluciones
# | Problema observado | Causa raíz | Solución
1 | «Sin conexión a internet» teniendo conexión | Android Go no trae motor de reconocimiento sin conexión y reporta el fallo como error de red | Modo en línea en equipos de poca RAM, con reintento automático
2 | La app quedaba en «Te escucho…» indefinidamente | El reintento reutilizaba el reconocedor y el cierre de la sesión fallida cancelaba la nueva | Reconocedor nuevo en cada reintento y vigilante de 10 s (RNF-07)
3 | La app no respondía por voz | El motor de texto a voz de Google estaba desactivado en el teléfono | Se activó en Ajustes; queda como requisito de instalación
Cada error se diagnosticó con Logcat antes de cambiar el código (análisis de causa raíz).
Notes: PRESENTA: Joaquín · 0:45
Ese teléfono real nos mostró tres problemas que el emulador no mostraba. Uno: la app decía «sin conexión» teniendo internet. La causa era que Android Go no trae reconocimiento sin conexión, así que ahora usamos el modo en línea con reintento automático. Dos: la app se quedaba pegada en «te escucho». El reintento reutilizaba el mismo reconocedor; ahora creamos uno nuevo cada vez y agregamos el vigilante de diez segundos. Tres: la app no hablaba, porque el motor de voz estaba desactivado en el teléfono; quedó como requisito de instalación. En los tres casos buscamos la causa con Logcat antes de tocar el código. Ahora, la demostración.
Apoyo: Los tres problemas aparecieron solo en el teléfono real, no en el emulador. Eso justifica probar desde temprano en un equipo de gama baja.

## Slide 11: Demostración en vivo
Demostración en el Samsung Galaxy J2 Core (Android 8.1 Go, 1 GB de RAM), el equipo de gama baja que representa al usuario objetivo.
1. «¿Qué hora es?» → responde la hora por voz y en pantalla
2. «¿Qué día es hoy?» → responde la fecha
3. «Enciende la linterna» y «apaga la linterna»
4. «Sube el volumen» y «baja el volumen»
Respaldo: video grabado, solo si falla la conexión a internet.
Notes: PRESENTA: Miguel (José Luis maneja el teléfono) · 1:45
«Este es el Samsung J2 Core, con 1 GB de RAM: el tipo de teléfono que tiene nuestro usuario. Vamos a darle cuatro instrucciones.» 1) «¿Qué hora es?»: «Fíjense que el botón cambia de color mientras escucha, y que la respuesta sale por voz y en pantalla al mismo tiempo.» 2) «¿Qué día es hoy?» 3) «Enciende la linterna» y «Apaga la linterna»: «Es una acción no crítica, por eso se ejecuta sin pedir confirmación.» 4) «Sube el volumen»: «El volumen nunca baja a cero, para que el usuario siga escuchando las respuestas.» Cierre: «Así funciona hoy el ciclo completo: escuchar, interpretar, decidir y responder.» Si algo falla: «el reconocimiento en Android Go necesita internet, vamos a repetir»; si vuelve a fallar, pasar al video de respaldo.
Apoyo: Antes de presentar: teléfono cargado y con internet (Android Go necesita conexión para reconocer voz), Servicios de voz de Google activados, permiso de micrófono ya concedido, volumen alto, y conectar la pantalla del teléfono al proyector (por ejemplo con scrcpy o una cámara). Hablar cerca del micrófono y esperar a que el botón se ponga verde.

## Slide 12: Próximos pasos: 100 % al 20 de noviembre
Paso 4 · Alarma y confirmación
Pantallas de confirmación y de aclaración («¿Quisiste decir…?»).
Alarma por voz con pantalla de resultado (RF-04, RF-05, RF-10).
Pasos 5 y 6 · Contactos, llamadas y mensajes
Contactos frecuentes con Room y pantalla de Contactos (RF-11).
Llamada y mensaje por voz con confirmación (RF-06, RF-07).
Paso 7 · Preferencias
Tamaño de texto y volumen de voz con DataStore (RF-12).
Paso 8 · Seguridad y pruebas
Cifrado (SQLCipher + Keystore) y PIN para Ajustes (RNF-05).
TalkBack, Espresso y medición del tiempo de respuesta ≤ 3 s.
Notes: PRESENTA: Baltasar · 0:40
Nuestra meta es tener el 100 % de la aplicación en la semana 15, el 20 de noviembre. Para eso quedan cuatro bloques. Primero, el paso 4: las pantallas de confirmación y aclaración, y la alarma. Va primero porque destraba la alarma, las llamadas y los mensajes. Después, contactos frecuentes, llamadas y mensajes por voz. Luego, las preferencias de tamaño de texto y volumen. Y finalmente seguridad y pruebas: cifrado de datos, PIN, pruebas con TalkBack y medir que la respuesta tome menos de tres segundos.
Apoyo: Meta del equipo: la aplicación completa en la semana 15 (20 de noviembre). El paso 4 va primero porque las pantallas de confirmación y aclaración destraban la alarma, las llamadas y los mensajes.

## Slide 13: Conclusión
La arquitectura MVVM definida en la Fase 1 quedó validada: la aplicación funciona de punta a punta en un teléfono de 1 GB de RAM.
El núcleo del proyecto (escuchar, interpretar y decidir) está completo y cubierto por 61 pruebas automatizadas. Lo que falta se concentra en la interfaz y en las acciones críticas.
Siguiente etapa: completar los pasos 4 a 8 para tener el 100 % de la aplicación el 20 de noviembre.
Notes: PRESENTA: Baltasar · 0:20
Para cerrar: la arquitectura que diseñamos en la Fase 1 funciona en un teléfono real de gama baja, y el núcleo de la app, escuchar, interpretar y decidir, está completo y probado. Lo que falta es interfaz y acciones críticas. Muchas gracias, quedamos atentos a sus preguntas.