Metodología, Plan

y Roles del Proyecto

APP Accesibilidad Adulto Mayor

# 1. Metodología de Trabajo

El proyecto se desarrollará bajo la metodología Cascada (Waterfall), en la cual cada fase se completa y valida antes de iniciar la siguiente. Se optó por este enfoque debido a que el alcance del Capstone requiere una definición temprana y estable de requerimientos, y a que el equipo necesita hitos de entrega claros y secuenciales para su evaluación académica.

Las fases consideradas son:

- Inicio: definición del problema, justificación, objetivos y Acta de Constitución.

- Análisis: levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales, estudio del estado del arte.

- Diseño: arquitectura tecnológica, diseño de interfaz (mockup) y modelo de datos.

- Desarrollo: implementación del reconocimiento de voz, interpretación de intención, ejecución de acciones e interfaz.

- Pruebas: pruebas funcionales, de usabilidad con adultos mayores y de compatibilidad en distintos dispositivos.

- Cierre: entrega final, documentación y presentación del proyecto.

# 2. Plan de Trabajo

| Fase | Actividades principales | Duración estimada |
| --- | --- | --- |
| Inicio | Estado del arte, problema, justificación, objetivos, Acta de Constitución | Semanas 1-2 |
| Análisis | Requerimientos funcionales y no funcionales, casos de uso, mockup de interfaz | Semanas 3-4 |
| Diseño | Arquitectura tecnológica, modelo de datos | A definir |
| Desarrollo | Implementación de módulos: voz, interpretación, ejecución, interfaz | A definir |
| Pruebas | Pruebas funcionales, usabilidad y compatibilidad | A definir |
| Cierre | Documentación final, presentación y defensa del proyecto | A definir |

# 3. Roles y Responsabilidades

| Integrante | Rol | Responsabilidades principales |
| --- | --- | --- |
| Miguel Pereira | Jefe de Proyecto | Coordinación general del equipo, gestión del cronograma, seguimiento de riesgos, elaboración y consolidación de la documentación (Acta, Fase 1, entregables). |
| Baltazar Ordoñez | Desarrollador de Voz e Interpretación | Implementación del módulo de reconocimiento de voz y del motor de interpretación de lenguaje natural / intención del usuario. |
| Jose Luis Donoso | Desarrollador de Interfaz y Accesibilidad | Diseño e implementación de la interfaz simplificada (UI/UX), aplicando los principios de accesibilidad para adultos mayores. |
| Joaquin Mendoza | Encargado de Pruebas y Documentación Técnica | Diseño y ejecución de pruebas funcionales y de usabilidad, documentación técnica y control de calidad de los entregables. |