Acta de constitución de proyecto

[Por definir]

Fecha: [28/08/2026]

# Datos

| Proyecto | APP de la accesibilidad para adultos mayores |
| --- | --- |
| Empresa / Organización | Duoc UC |
| Responsable / Elaborado por | Creative Solutions |
| Fecha de elaboración | 28-08-2026 |
| Versión | 0.1 |

# Acta de Constitución

| Versión | 0.1 |
| --- | --- |
| Fecha de aprobación |  |
| Aprobado por |  |

# Problema

Los adultos mayores pueden presentar dificultades al utilizar smartphones debido a la complejidad de sus interfaces, la cantidad de pasos necesarios para realizar determinadas tareas, la dificultad para recordar rutas de navegación y la menor familiaridad con la tecnología. Estas barreras pueden dificultar la realización de actividades cotidianas mediante el teléfono, incluso cuando el dispositivo dispone de funciones de accesibilidad. Además, las soluciones existentes suelen abordar aspectos específicos de la problemática, como la simplificación visual de la interfaz o el control mediante comandos de voz, sin necesariamente integrar ambos enfoques en una experiencia especializada para adultos mayores.

# Justificación

El desarrollo de esta aplicación se justifica por la necesidad de facilitar la interacción de los adultos mayores con los smartphones, reduciendo la complejidad asociada a la navegación y ejecución de tareas cotidianas. El estado del arte identifica como estrategias relevantes para este grupo la simplificación de la navegación, el uso de elementos interactivos grandes, la interacción mediante voz, la tolerancia a errores, la confirmación de acciones y la retroalimentación multimodal. La propuesta busca integrar estos principios en una solución orientada específicamente a adultos mayores, utilizando el lenguaje natural como mecanismo de interacción y procurando que pueda funcionar sobre smartphones Android existentes, incluyendo como consideración secundaria dispositivos de recursos limitados.

# Objetivo General

Desarrollar una aplicación móvil de accesibilidad para adultos mayores que facilite la interacción con smartphones Android mediante instrucciones expresadas en lenguaje natural y comandos de voz, reduciendo la complejidad necesaria para ejecutar tareas cotidianas del dispositivo.

# Objetivos Específicos

| N° | Objetivo específico | Indicador de éxito |
| --- | --- | --- |
| 1 | Identificar las principales dificultades que enfrentan los adultos mayores al interactuar con smartphones. |  |
| 2 | Analizar tecnologías y soluciones existentes relacionadas con accesibilidad móvil, interacción por voz y simplificación de interfaces. |  |
| 3 | Definir una solución de accesibilidad orientada a facilitar la ejecución de tareas cotidianas mediante lenguaje natural. |  |
| 4 | Diseñar y desarrollar un prototipo funcional de la solución propuesta para dispositivos Android. |  |
| 5 | Incorporar mecanismos que faciliten la interacción, como confirmación de acciones, tolerancia a errores y retroalimentación al usuario. |  |
| 6 | Evaluar la usabilidad y funcionamiento de la solución mediante pruebas con usuarios representativos. |  |
| 7 | Evaluar la factibilidad de funcionamiento de la solución en dispositivos Android con recursos limitados. |  |

# Alcance Preliminar

El proyecto contempla el diseño y desarrollo de una aplicación móvil de accesibilidad orientada a adultos mayores que utilice interacción mediante voz y lenguaje natural para facilitar la ejecución de tareas cotidianas en smartphones Android. De manera preliminar, se considera abordar actividades como la configuración de alarmas, realización de llamadas, apertura de aplicaciones y ejecución de determinadas funciones del dispositivo. Estas funcionalidades serán evaluadas y priorizadas durante el levantamiento de requisitos y la definición del MVP. El proyecto contempla además el diseño de una interfaz simplificada, mecanismos de confirmación, tolerancia a errores y retroalimentación al usuario. Como consideración secundaria, se evaluará la posibilidad de utilizar la solución en dispositivos Android con recursos limitados. Quedan fuera del alcance preliminar la creación de un asistente virtual de propósito general y el control completo de todas las funciones y aplicaciones del smartphone.

# Entregables

| N° | Entregable | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Módulo de reconocimiento de voz | Captura y procesa comandos de voz del usuario |
| 2 | Módulo de ejecución de acciones del sistema | Traduce el comando de voz en acciones vía permisos del teléfono (ej. crear alarma, hacer llamada) |
| 3 | Interfaz simplificada para adulto mayor | Pantalla con accesibilidad visual/auditiva mejorada (texto grande, contraste, retroalimentación por voz) |
| 4 | Sistema de permisos y configuración | Gestión de los permisos del teléfono necesarios (alarma, llamadas, mensajes, etc.) |
| 5 | Aplicación móvil funcional (MVP) | Versión integrada y probada de la app |

# Restricciones

| Tipo de restricción | Descripción |
| --- | --- |
| Metodológica | El proyecto será desarrollado bajo metodología Cascada |
| Alcance | Al ser un Capstone, el alcance deberá mantenerse acotado al tiempo y recursos disponibles |
| Tecnológica | La app estará orientada inicialmente a smartphones Android, condicionada por las APIs y versiones disponibles |
| Funcional | No busca ser un asistente virtual general, sino una solución especializada para facilitar tareas específicas a adultos mayores |

# Riesgos Iniciales

| N° | Riesgo | Categoría |
| --- | --- | --- |
| 1 | Limitaciones del reconocimiento de voz | Tecnico |
| 2 | Limitaciones de las APIs de Android | Tecnico |
| 3 | Rendimiento insuficiente en dispositivos antiguos | Tecnico |
| 4 | Alcance excesivo del proyecto | Alcance |
| 5 | Dificultades de usabilidad | Usabilidad |
| 6 | Dependencia de servicios externos | Tecnico |
| 7 | Problemas de interpretación de lenguaje natural | Tecnico |

# Requerimientos de Alto Nivel

## Requerimientos del producto

| N° | Requerimiento |
| --- | --- |
| 1 | La solución deberá estar orientada a facilitar la interacción de adultos mayores con smartphones Android. |
| 2 | La solución deberá contemplar la interacción mediante voz como uno de sus principales mecanismos de interacción. |
| 3 | La solución deberá permitir que el usuario pueda expresar instrucciones utilizando lenguaje natural, sin depender necesariamente de comandos técnicos previamente memorizados. |
| 4 | La solución deberá buscar reducir la cantidad de pasos necesarios para realizar determinadas tareas cotidianas. |
| 5 | La solución deberá considerar principios de accesibilidad y simplicidad de uso. |
| 6 | La solución deberá contemplar mecanismos para manejar errores o instrucciones que no sean comprendidas correctamente. |
| 7 | La solución deberá considerar la confirmación de acciones relevantes antes de su ejecución. |
| 8 | La solución deberá proporcionar retroalimentación al usuario, pudiendo utilizar mecanismos visuales y auditivos. |
| 9 | La solución deberá considerar la posibilidad de funcionar en dispositivos Android de recursos limitados, como criterio diferenciador secundario. |
| 10 | El conjunto definitivo de funcionalidades y requisitos será establecido durante la fase de levantamiento y especificación de requisitos. |