}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Miguel Ángel Pereira Palavicino |
| --- | --- |
| Rut | 21.705.000-6 |
| Carrera | Ingeniería en informática |
| Sede | Antonio Varas |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | WithYou |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software, Aplicaciones Móviles |
| Competencias | Desarrollo de software móvil nativo en Android (Kotlin), diseño e implementación de arquitecturas limpias (MVVM), y aplicación de principios de accesibilidad y experiencia de usuario (UI/UX) |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Desarrollo de software móvil nativo en Android (Kotlin), diseño e implementación de arquitecturas limpias (MVVM), y aplicación de principios de accesibilidad y experiencia de usuario (UI/UX). Soluciona la necesidad de una interacción más sencilla, ya que las alternativas actuales (como Google Voice Access o BIG Launcher) resuelven el problema solo parcialmente al no estar enfocadas exclusivamente en este grupo o requerir acciones complejas El impacto social es directo, otorgando autonomía a los adultos mayores en el uso de servicios digitales |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo es desarrollar una aplicación móvil (capa de accesibilidad) para Android que interpreta lenguaje natural mediante comandos de voz para ejecutar tareas cotidianas, como llamar, poner alarmas o enviar mensajes. Busca reducir los pasos necesarios para cada tarea, incorporando la confirmación de acciones, la tolerancia a errores, y asegurando un bajo consumo para funcionar en dispositivos de recursos limitados. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Se alinea con las áreas clave del perfil de egreso al exigir el ciclo completo de desarrollo de software bajo la metodología Cascada. Requiere la aplicación de competencias técnicas avanzadas en Kotlin, uso de APIs de Android (SpeechRecognizer, TextToSpeech, Jetpack DataStore), y diseño basado en el patrón arquitectónico MVVM. |
| Relación con los intereses profesionales | Este desarrollo permite consolidar los cuatro años de formación en ingeniería aplicando soluciones computacionales a un problema de gran impacto social. Adicionalmente, permite profundizar el dominio técnico en el ecosistema de desarrollo móvil, la integración de reconocimiento de lenguaje natural y el diseño de interfaces inclusivas. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Es altamente factible debido a su estructuración metodológica en 18 semanas bajo un modelo Cascada, que abarca de manera clara desde la fase de inicio hasta el cierre. Los recursos necesarios están al alcance del equipo (Android Studio, Kotlin, APIs nativas gratuitas). Los posibles factores limitantes, como el tiempo estricto del semestre y las barreras técnicas del reconocimiento de voz, han sido categorizados en una matriz de riesgos para su adecuada mitigación. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una aplicación móvil nativa para Android que actúe como capa de accesibilidad, permitiendo a los adultos mayores ejecutar tareas cotidianas del teléfono mediante lenguaje natural y comandos de voz, con el fin de promover su autonomía tecnológica |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Analizar el estado del arte y levantar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema de accesibilidad. - Diseñar la arquitectura tecnológica basada en MVVM y los mockups de la interfaz simplificada. - Implementar los módulos de reconocimiento de voz, interpretación de intención, ejecución de acciones y la interfaz de usuario utilizando el lenguaje Kotlin. - Ejecutar pruebas funcionales, de usabilidad directamente con el grupo objetivo y de compatibilidad en diversos dispositivos móviles. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto se desarrollará utilizando la metodología estructurada Cascada (Waterfall), dado que permite una definición temprana y estable de los requerimientos, lo cual se adapta perfectamente al alcance del proyecto Capstone. La estrategia implica que cada fase debe completarse y validarse antes de avanzar a la siguiente. Para cubrir todas las áreas técnicas, se han definido funciones y tareas específicas por integrante:

- Miguel Pereira (jefe de Proyecto): Encargado de la coordinación general del equipo, gestión del cronograma, seguimiento de la matriz de riesgos y consolidación de la documentación (Acta de constitución, entregables de la Fase 1).

- Baltazar Ordoñez (Desarrollador de Voz e Interpretación): responsable del módulo crítico de reconocimiento de voz y del motor de interpretación de lenguaje natural/intención del usuario.

- Jose Luis Donoso (Desarrollador de Interfaz y Accesibilidad): A cargo del diseño UI/UX y la implementación de la interfaz simplificada respetando estrictamente los principios de accesibilidad para este segmento.

- Joaquin Mendoza (Encargado de Pruebas y Documentación): Lidera la planificación y ejecución de las pruebas funcionales, pruebas de usabilidad y el control de calidad general.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de Requerimientos y Estado del Arte | Informe detallado que consolida la investigación tecnológica previa y define los requerimientos funcionales/no funcionales | Evidencia de manera formal la comprensión total del problema y fundamenta con solidez las decisiones de diseño tecnológico. |
| Avance | Mockups y Diagrama de Arquitectura | Diseños interactivos de la interfaz (pantallas) y diagrama representativo del patrón MVVM seleccionado. | Permite asegurar tempranamente que el diseño visual cumple con los principios de accesibilidad antes de incurrir en costos de desarrollo. |
| Final | Código Fuente y Aplicativo (APK) | Aplicación nativa funcional desarrollada en Kotlin que integra los módulos de voz, interpretación y la UI accesible. | Constituye el producto tecnológico central que da respuesta concreta a la problemática de brecha digital planteada. |
| Final | Informe de Pruebas de Usabilidad | Documento sistemático con los resultados de las pruebas empíricas realizadas con usuarios adultos mayores | Valida empíricamente que la solución es verdaderamente accesible, tolerante a errores y útil en un entorno real. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestión de proyectos Informáticos. | Fase de inicio. | Elaboración del estado del arte, justificación, definición del problema, objetivos y Acta de Constitución. | Procesadores de texto, referencias bibliográficas. | Semanas 1 a 2. | Miguel Pereira. | Clave para asegurar la viabilidad técnica desde el primer momento. |
| Ingeniería de Software e Interfaces (UI-UX). | Fase de Análisis. | Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales, casos de uso y elaboración del mockup de interfaz. | Herramientas de maquetada visual (Figma, Adobe XD, etc.). | Semanas 3 a 4. | Jose Luis Donoso. | Existe riesgo de ambigüedad en los requerimientos si no se documentan bien. |
| Arquitectura de Sistemas. | Fase de Diseño. | Definición de la arquitectura tecnológica (MVVM) y construcción del modelo de datos. | Herramientas de modelado UML. | Semana 5. | Miguel Pereira y Baltasar Ordóñez. | Constituye la base crítica para garantizar la escalabilidad y mantenibilidad del software. |
| Desarrollo Móvil Avanzado. | Fase de Desarrollo. | Implementación en Kotlin de los módulos de reconocimiento de voz, interpretación, ejecución de acciones en el dispositivo y construcción de la interfaz. | IDE (Android Studio), Lenguaje Kotlin, Git/GitHub. | Semana 6. | Baltasar Ordoñez y Jose Luis Donoso. | Se requiere especial atención a los riesgos de interpretación de comandos y fallos de voz (ruido, acentos). |
| Aseguramiento de Calidad (QA). | Fase de Pruebas. | Ejecución de pruebas funcionales (JUnit, Espresso), pruebas de usabilidad con adultos mayores y validación de compatibilidad. | Dispositivos móviles de distintas gamas, frameworks de Testing. | Semana 14 | Joaquín Mendoza | Posible dificultad externa en el reclutamiento de usuarios para realizar las pruebas. |
| Comunicación Profesional | Fase de Cierre | Consolidación de la documentación final, preparación de la presentación y defensa pública del proyecto. | Software de presentaciones (MS PowerPoint), repositorio documental. | Semanas 15 a 18 | Miguel Pereira | Riesgo principal de limitaciones de tiempo que afecten el alcance final entregado. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Inicio (Estado del arte, Objetivos, Acta) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis (Requerimientos, Mockup) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño (Arquitectura, Modelo de Datos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo (Módulos de Voz, Interfaz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas (QA, Usabilidad, Compatibilidad) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cierre (Documentación, Defensa Final) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.